## Slide 1: Hoja de ruta del producto (Agile Roadmap) [Proyecto semanal 3]
Período: [14/05/2020] al [21/05/2020]
Organización: [J.A.G INC]
Cliente: [Mario Marugán Cancio]
Dueño del producto (Owner): [Javier Carrión, Alicia LaFuente, Gabriel Figuera]
Scrum Master: [Javier Carrión]

## Slide 2
J.A.G INC. | 1º día | 2º día | 3er. día | 4to. día | 5to. día | 
Semana 1 |  |  |  |  |  | 
Semana 2 |  |  |  |  |  | 
Semana 3 |  |  |  |  |  | 
Semana 4 |  |  |  |  |  | 
Crear pantalla principal
Crear activities
Mostrar datos de usuario en la cabecera del mení
programar funcionamiento de menú
Introducir funcionalidad de añadir asignaturas y grupos en los fragments
Crear el splash screen
Programar la función de registro de usuario
Configurar Firebase
Programar la función de login de usuario
Crear la pantalla inicio tras el login
Programar subida foto de perfil
Crear pantalla de registro
Mostrar datos de usuario en pantalla
Crear toolbar y menú
Crear fragments
Introducir el menú en los activities restantes
Programar manejo de fragmentes mediante tabs y menú desplegable
Configurar modificación de perfil
Programar funcionamiento de menú desplegable en activities
Crear los item layouts para representar los datos en la lista
Introducir los recyclerview en las vistas y programarlos para mostrar asignaturas y grupos
Programar las funciones de modificado y eliminación de ambas listas
Introducir función de búsqueda de asignaturas y grupos
Añadir al registro tipos de usuario
Añadir al registro grupos
Mostrar lista de usuarios, con nombre y tipo de usuario
Programar asignación de asignaturas a los usuarios
Añadir, modificar, eliminar usuarios

## Slide 3
J.A.G INC. | 1º día | 2º día | 3er. día | 4to. día | 5to. día | 
Semana 5 |  |  |  |  |  | 
Semana 6 |  |  |  |  |  | 
Solucionar errores en modificar y eliminar
Solucionar errores en modificar y eliminar
Limitar alumnos
Programación de reunión
Detalles reunión
Listar reuniones
Eliminar reuniones
Perfeccionar App
Nuevos detalles